**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2017.7.25

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 515030910506 | 姓名 | 李天漪 |
| 学号 | 515030910513 | 姓名 | 张逸帆 |
| 学号 | 515030910514 | 姓名 | 窦晓俊 |
| 学号 | 515030910113 | 姓名 | 肖晗 |
| 项目名称 | “淘兴趣”网络社交平台 | | |
| 迭代名称 | 构建阶段C2 | 计划起止日期 | 2017.7.17~2017.7.23 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  “淘兴趣”系统部分源代码，实现功能包括：  发送添加好友请求  添加或拒绝添加好友  “淘兴趣”系统测试用例2（.doc）  “淘兴趣”系统测试报告2（.doc）  迭代基本完成 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  系统消息的收发上遇到问题需要debug，前后端思路不一致  无需返工。  迭代计划需要进行调整。 | | | |
| 经验和教训：  迭代计划较紧张。  将在之后的迭代增加工作量，实现剩下的功能和测试，尽快给出产品版本R2。  团队内缺乏交流。  应该在之后的迭代中多进行组内的讨论。 | | | |