**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2017.9.10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 515030910506 | 姓名 | 李天漪 |
| 学号 | 515030910513 | 姓名 | 张逸帆 |
| 学号 | 515030910514 | 姓名 | 窦晓俊 |
| 学号 | 515030910113 | 姓名 | 肖晗 |
| 项目名称 | “淘兴趣”网络社交平台 | | |
| 迭代名称 | 产品化T1 | 计划起止日期 | 2017.7.24~2017.9.10 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  “淘兴趣”系统部分源代码，实现功能包括：  系统消息与好友私信  好友微博显示（个性化算法）  趣点分析显示（个性化算法）  “淘兴趣”系统测试用例3（.doc）  “淘兴趣”系统测试报告3（.doc）  迭代完成 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  无需返工。  迭代计划已完成。 | | | |
| 经验和教训：  暑期团队当面交流机会少，因此网上交流次数较多。每隔几天都会有沟通，掌握完成进度。 | | | |